# Техническое Задание (ТЗ) на поэтапную реализацию Production-версии AI Trading System

На основе проведённого аудита ниже представлено подробноТехническое Задание (ТЗ), разрушенное на6 последовательных этапов.

Каждый этап содержит четкий список задач, архитектурные изменения, критерии приемки, тестирование протоколов и исправления ошибок перед переходом к следующему этапу.

## 🛠 Разработка общего регламента

- Поэтапность: Выполняется строго один этап за раз.

- Контроль качества (QA): После выполнения этапов проводятся интеграционные тесты и проверка ошибок.

- Защита от багов: Следующий этаптолько после исправления всех крайних баговэтапы.

- Окружение: Первичная отладка торговой эффективностиТестовая сеть Binance Futures.

## 📌 ЭТАП 1: Серверный фундамент, База данных и безопасности (уровень безопасности и устойчивости)

### 1.1. Задачи движения:

- База данных: Развертывание PostgreSQL и настройка ORM (Prisma или Drizzle).

- Таблица данных: Создание таблиц:

  - пользователи(пользователи, настройки, аутентификация JWT);

  - exchange_credentials(Ключ и секрет Binance API с шифрованием AES-256-GCM);

  - настройки риска(индивидуальные лимиты риска);

  - активные позиции(текущие открытые позиции);

  - история заказов(история выставленных и закрытых приказов);

  - системные журналы(аудит всех действий ИИ и системы).

- Безопасность API-ключей:

  - Реализация утилиты двухстороннего энергоснабженияencryptApiKey/decryptApiKeyприменение секретного соли на территории США (КЛЮЧ ШИФРОВАНИЯ).

  - Закрытие любых утечек ключей на интерфейсе (в клиент возвращается только маска видаvmX9...4aZ).

### 1.2. Критерии приемки (Определение готовности):

- Успешное выполнение миграции баз данных.

- Возможность сохранения API-ключей пользователя с их автоматическим шифрованием в БД и корректной расшифровкой формата.

- Наличие линтеров и проверок типов (компиляция TypeScript и отсутствие утечек безопасности).

### 1.3. Протокол проверки багов:

- Попытка получить ключ API через REST API / DevTools (должна возвращаться только замаскированная формула).

- Стресс-тест расшифровки при неверном системном ключе (должна быть обработка ошибок без падения сервера).

## 📌 ЭТАП 2: Живые рыночные данные (Binance WebSocket & Market Data Engine)

### 2.1. Задачи движения:

- Клиент WebSocket: Создание серверного сервиса подсоединения кwss://fstream.binance.com/wsилиwss://stream.binance.com:9443/ws.

- Потоки данных:

  - Свечной график в первое время (<символ>@kline_1m);

  - Поток тиковых цен (<symbol>@ticker);

  - Поток изменения рынка/стакана (<символ>@глубина10).

- Отказоустойчивость соединений:

  - Механизм Auto-Reconnect с экспоненциальной задержкой (Exponential Backoff) при разрыве интернет-соединения;

  - Хранение локального кеша последних 500 свечей в памяти сервера/Redis для мгновенного расчета технического анализа (RSI, MACD, ATR, EMA).

### 2.2. Критерии приемки (Определение готовности):

- График на Frontend отображаетсяживые реальные котировки Binanceс задержкой < 100 мс.

- При отключении сети сервер WebSocket автоматически регулирует подключение без потери истории свечей.

### 2.3. Протокол проверки багов:

- Имитация разрыва сети (Kill Connection) -> проверка восстановления WebSocket через 3–5 секунд.

- Проверка совпадения цен на графике в Dashboard с местом на сайте Binance.

## 📌 ЭТАП 3: Серверный модуль Риск-Менеджмента (Hard Risk Engine)

### 3.1. Задачи движения:

- Жесткие серверные фильтры:

  - ПроверкаМаксимальный риск на сделку(% от баланса на 1 ходе);

  - ВалидацияМаксимальное плечо(ограничение кредитного плеча, например, не более 10х-20х);

  - ПроверкаМаксимальное количество открытых позиций(не более N одновременно открытых позиций);

  - ВалидацияМаксимальный суточный лимит потерь(дневной лимит потерь) иМаксимальная просадка(максимальная просадка аккаунта).

- Аварийный выключатель:

  - При превышении дневного лимита убытка модуль блокирует отправку любых новых заказов и отключает автоторговлю;

  - Отправка команды на экстренное закрытие всех активных позиций на рынке.

### 3.2. Критерии приемки (Определение готовности):

- Попытка отправить ордер, превышающий лимит риска, блокируется на уровне сервера.обращение к Binance.

- При искусственном моделировании убытка реализована Kill Switch и фиксируется в логах системы.

### 3.3. Протокол проверки багов:

- Тест попытается открыть 10 позиций при лимите в 3 позиции -> сервер должен отклонить 7 запросов.

- Тест проверки валидации плеча (попытка выставить 50x при максимуме 10x должна отклоняться с понятной ошибкой).

## 📌 ЭТАП 4: Исполнение ордеров на Binance (Execution Engine & Order Manager)

### 4.1. Задачи движения:

- Интеграция Binance SDK: Подключение официальной библиотеки@binance/futures-connectorили прямой подписанный клиент REST API.

- Управление заказами:

  - Выставление Market/Limit ордеров на Binance Futures Testnet/Spot;

  - Одновременное выставление полномочийСТОП-МАРКЕТ(Стоп-лосс) иTAKE_PROFIT_MARKET(Прибыль от инвестиций);

  - Динамический серверныйЗавершающая остановка(перестановка Stop-Loss вслед за безубытком);

- Поток пользовательских данных Binance:

  - Подписка на приватный потокlistenKeyдля получения мгновенных протоколов выполнены/отмены ордеров и баланс баланса (ОБНОВЛЕНИЕ ЗАКАЗА/ТОРГОВОЙ ОПЦИИ,ОБНОВЛЕНИЕ УЧЕТНОЙ ЗАПИСИ).

### 4.2. Критерии приемки (Определение готовности):

- Ордер успешно выставляется на Binance Testnet с установленными SL/TP.

- При реализации Take Profit на бирже позиция автоматически закрывается, а в БД обновляется статус и завершается PnL.

- Обработка ошибок Binance API (недостаток маржи, рассинхрон времениметка времени не синхронизирована, лимиты циклов запросовлимиты скорости).

### 4.3. Протокол проверки багов:

- Ручное закрытие ордера на бирже Binance -> система должна постоянно обновлять статус в интерфейсе через поток пользовательских данных.

- Проверка расчета комиссии биржи (Создатель/Получатель) в отчетах PnL.

## 📌 ЭТАП 5: Интеграция AI-агента и заземление поиска Google (сигнальный контур AI-агента)

### 5.1. Задачи движения:

- Формирование предложения для Gemini:

  - Передача фактического среза рынка (свечи 1м/15м/1ч, индикаторы RSI, MACD, стакан ордеров, волатильность ATR);

  - Подключение Google Search Grounding для получения свежих новостей по анализируемой монете.

- Строгий парсинг и валидация:

  - Проверка ответа JSON от Gemini (действие: ДЛИТЕЛЬНЫЙ/КОРОТКИЙ/УДЕРЖАНИЕ,уверенность: 0-100%,начальная цена,стоп-лосс,takeProfit,обоснование);

  - Еслиуверенность < порог(например, меньше 75%) — сигнал отключается.

- Автоматическая цепочка (Автономная торговая цепь):

  - Сигнал ИИ➔Фильтр системы оценки рисков➔Механизм выполнения➔Binance.

### 5.2. Критерии приемки (Определение готовности):

- AI сигнал на основе котировок и новостей.

- При успешной валидации риска заказ автоматически выставляется на аккаунт без участия человека.

### 5.3. Протокол проверки багов:

- Тест симуляции некорректного ответа от AI (галлюцинация или битовый JSON) -> система должна сбросить сигнал и записать предупреждение в журнал без сбоя сервера.

## 📌 ЭТАП 6: Мониторинг, Логирование, Уведомления и Развертывание Производства

### 6.1. Задачи движения:

- Логирование: Настройка модуля Winston/Pino для записей всех операций (вызовы API, решения AI, ошибки биржи) в файле и сервисе.

- Время работы Telegram-бота и оповещения:

  - Отправка мгновенных аккаунтов в Telegram при входе в разработку, закрытии по TP/SL, разработке Kill Switch или ошибках API.

- Продакшн развертывание:

  - Настройка Dockerfile/Docker Compose (Node.js + PostgreSQL + Redis);

  - Настройка окружения.envдля производства;

  - Настройка автоматического резервного копирования базы данных.

### 6.2. Критерии приемки (Определение готовности):

- Торговый робот непрерывно работает на Binance Futures Testnet в течение48 часов без сложного сбоя и зависимости.

- Все действия транслируются в Telegram-канал/бот владельца.

- Финальный проход всех тестов безопасности и сборки приложения (compile_applet&lint_applet).